INFORME TÉCNICO DE ESTADO Y PLAN DE MEJORA

Emilia Sandobar · Abogada Penalista en Mendoza

Baseline inicial · 18 de septiembre de 2026

# 1. Objetivo

Establecer un punto de referencia técnico y de posicionamiento para medir durante los próximos 30 días la evolución de la presencia digital de Emilia Sandobar. Esta etapa se concentra en SEO, web, Google Business Profile (GBP) y GEO.

# 2. Estado actual

La infraestructura técnica del sitio se encuentra consolidada, con un baseline previo de 100/100 en las métricas principales de PageSpeed y 3/3 en navegación con agentes. La prioridad actual no es rediseñar la web, sino consolidar las páginas estratégicas, mejorar la calidad de medición y generar señales SEO, locales y GEO comparables.

# 3. Baseline cuantitativo — 18/09/2026

| Fuente | Indicador | Baseline | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Search Console | Clics orgánicos · últimos 28 días | 0 | Datos asentados hasta 16/09 |
| Search Console | Impresiones · últimos 28 días | 21 | Datos asentados hasta 16/09 |
| Search Console | CTR | 0% | Sin clics registrados en la ventana |
| Search Console | Posición media | 10,61 | Promedio general |
| Search Console | Consulta 'abogada penalista' | Pos. 5–6 | Señal inicial sobre /abogada-penalista-mendoza |
| Search Console | /abogada-penalista-mendoza | 15 impresiones | URL prioritaria |
| Search Console | /servicios-abogacia-mendoza | 10 impresiones | Posición media aproximada 7,8 |
| GBP | Impresiones recientes | 1 | Dato disponible del 15/09 |
| GBP | Clics web / llamadas / indicaciones | 0 / 0 / 0 | En el dato reciente disponible |
| GBP | Reseñas | 1 · 5,0 | Dato actual disponible |
| GEO | Navegación con agentes | 3/3 | Baseline previo del proyecto |

Nota metodológica: Search Console presenta desfase de datos. Por ello, el documento se fecha el 18/09/2026, mientras que los datos SEO asentados utilizados llegan hasta el 16/09/2026.

# 4. Punto 1 — Auditoría de GA4

La primera acción es validar la medición antes de utilizar conversiones como KPI comercial. La propiedad presenta señales de tráfico de desarrollo/pruebas, incluyendo actividad desde 127.0.0.1. También aparecen conversiones anormalmente perfectas en algunas rutas de contacto. Por lo tanto, esas conversiones no deben interpretarse todavía como consultas comerciales.

Separar tráfico de producción de pruebas/desarrollo.

Identificar exactamente qué eventos están marcados como conversiones.

Conservar como conversiones principales únicamente acciones verificables: WhatsApp, teléfono y formulario.

Registrar el nuevo baseline GA4 una vez corregida la medición.

# 5. Punto 2 — Consolidación de páginas prioritarias

| URL | Indexación | Impresiones | Posición | Acciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /abogada-penalista-mendoza | PASS | 15 | Señal 5–6 para 'abogada penalista' | H1, contenido, enlaces internos, CTA |
| /servicios-abogacia-mendoza | PASS | 10 | ≈ 7,8 | H1, contenido, enlaces internos, CTA |

La consolidación será incremental: no se propone un rediseño. El objetivo es mejorar la relevancia textual, la arquitectura interna y el recorrido hacia contacto manteniendo el sistema visual.

# 6. Punto 3 — Google Business Profile

El perfil 'Abogada Penalista Emilia Sandobar' ya está conectado y operativo. El volumen actual todavía es reducido, por lo que el objetivo de los próximos 30 días es construir histórico comparable.

Publicar contenido periódico relacionado con los servicios prioritarios.

Reforzar servicios y descripción manteniendo información estable y verificable.

Consolidar las señales Emilia Sandobar + abogada penalista + Mendoza.

Medir Search, Maps, clics al sitio, llamadas, indicaciones y reseñas.

No utilizar datos variables como eje de posicionamiento.

# 7. Punto 4 — Benchmark GEO

El baseline GEO es 3/3 en navegación con agentes. En 30 días se repetirá el benchmark con las mismas consultas y criterios para que la comparación sea cuantitativa.

Consulta principal: 'abogada penalista en Mendoza'.

Registrar si Emilia aparece.

Registrar si aparece el sitio oficial.

Registrar si la especialidad y ubicación se describen correctamente.

Registrar URLs citadas y fecha de ejecución.

# 8. Plan de ejecución — 30 días

| Período | Acciones | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Días 1–7 | Auditar/corregir GA4 y congelar baseline | Datos de conversión confiables |
| Días 8–15 | Consolidar las dos páginas prioritarias | Mayor relevancia y mejor recorrido |
| Días 16–23 | Activar/optimizar GBP | Más señales locales medibles |
| Días 24–30 | Repetir benchmark GEO y comparar | Evolución contra baseline |

# 9. Indicadores al día 30

Search Console: impresiones, clics, CTR y posición media.

Consulta 'abogada penalista': impresiones, posición y CTR.

/abogada-penalista-mendoza: impresiones, posición y clics.

/servicios-abogacia-mendoza: impresiones, posición y clics.

GA4: usuarios, engagement y conversiones válidas de producción.

GBP: impresiones Search/Maps, clics web, llamadas, indicaciones y reseñas.

GEO: resultado del benchmark repetido.

# 10. Criterio de éxito

El objetivo de esta etapa no es prometer una cantidad determinada de consultas. Es construir un sistema de medición confiable y mejorar las señales de relevancia de las dos páginas prioritarias, la presencia local en Google y la recuperación de la entidad Emilia Sandobar en búsquedas GEO.

Al finalizar los 30 días se realizará una comparación contra este baseline para decidir qué acciones mantener, ampliar o corregir.